Gestion audio

Eric-Nicolas Preisig / CIN4A

ETML - Lausanne

110 heures

Chef de Projet

M. Bertrand Sahli – bertrand.sahli@vd.ch

Experts

M. Sylvain Rollinet – sylvain.rollinet@gmail.com

M. Jonathan Melly – jonathan.melly@vd.educanet2.ch

Table des matières

1	Spécifications	5

1.1	Titre	5

1.2	Description	5

1.3	Matériel et logiciels à disposition	5

1.4	Prérequis	5

1.5	Cahier des charges	5

1.5.1	Objectifs et portée du projet (objectifs SMART)	5

1.5.2	Caractéristiques des utilisateurs et impacts	5

1.5.3	Fonctionnalités requises (du point de vue de l’utilisateur)	5

1.5.4	Contraintes	5

1.5.5	Travail à réaliser par l'apprenti	5

1.5.6	Si le temps le permet …	5

1.5.7	Méthodes de validation des solutions	5

1.6	Les points suivants seront évalués	6

1.7	Validation et conditions de réussite	6

2	Planification Initiale	7

3	Analyse	7

3.1	Opportunités	7

3.2	Document d’analyse et conception	8

3.3	Conception des tests	13

3.4	Planification détaillée	13

4	Réalisation	13

4.1	Dossier de Réalisation	13

4.2	Modifications	13

5	Tests	14

5.1	Dossier des tests	14

6	Conclusion	14

6.1	Bilan des fonctionnalités demandées	14

6.2	Bilan de la planification	14

6.3	Bilan personnel	14

7	Divers	14

7.1	Journal de travail	14

7.2	Bibliographie	14

7.3	Webographie	14

8	Annexes	15

# Spécifications

## Titre

A compléter par un titre cours et pertinent. Cela peut être une reprise ou compléter le titre de la première page …

## Description

A compléter par une explication du contexte, de la situation, des raisons générales de la mise en route d’un tel projet. Le lecteur doit pouvoir comprendre les motivations du lancement du projet…

## Matériel et logiciels à disposition

A compléter par ce qui est nécessaire pour le démarrage …

## Prérequis

A compléter par une description des compétences, des connaissances et de la formation minimum pour être à même de réaliser le projet …

## Cahier des charges

Le document fourni par le chef de projet fait foi. Il doit être mis en annexe  Lien sur CDC

### Objectifs et portée du projet (objectifs SMART)

A compléter. Il s’agit d’ébaucher des réponses aux questions de l’acronyme CQQCOQP (Combien, Quoi, Qui, Comment, Où, Quand, Pourquoi)

### Caractéristiques des utilisateurs et impacts

A compléter… Il s’agit d’identifier le(s) profil(s) de(s) utilisateur-trice(s) type, et les conséquences que cela va avoir sur la conception (couleurs, ergonomie, utilisation, etc.)

### Fonctionnalités requises (du point de vue de l’utilisateur)

A compléter par une espèce de mode d’emploi du produit. S’il s’agissait d’une montre, décrire qu’à part l’heure, il y aura la possibilité d’utiliser un chronomètre, un réveil, …

### Contraintes

Sécurité, backups, disponibilité, système utilisé, interfaces avec autres logiciels, etc.

### Travail à réaliser par l'apprenti

Décrire à quoi doit ressembler le travail produit, ce qu’il faudra rendre …

### Si le temps le permet …

Objectifs complémentairesau cas où le projet n’est pas assez ambitieux dans le temps imparti…

### Méthodes de validation des solutions

Comment les tests vont être entrepris, quels tests doivent être entrepris, etc.…

## Les points suivants seront évalués

## Validation et conditions de réussite

# Planification Initiale

Gantt disponible en annexe

# Analyse

## Opportunités

Ce projet me permettra de développer mes capacités en développement .NET. Il me donnera l’opportunité d’approfondir mes connaissances dans l’architecture MVVM.

La principale difficulté sera de fournir une interface simple et ergonomique. Je pense donc partir sur un design flat et minimaliste, permettant ainsi une interface simple et intuitive. J’utiliserais pour cela la librairie Mahapps qui me permettra de fournir une interface épurée dans le style de Windows 8

La sauvegarde du contexte de l’application sera un point difficile. Il y a plusieurs options pour pouvoir garder le contexte applicatif après la fermeture de l’application. Je pense crée une classe qui contient toute les données à sauvegarder. Celle-ci sera enregistré dans la base de données. À l’ouverture de l’application je n’aurais alors plus qu’à interpréter les donner de la classe pour les restaurer au bon endroit.

## Document d’analyse et conception

### Maquette

### Architecture

Je vais utiliser une architecture en multicouche d’une profondeur de 3 couches. Il y aura :

La couche DAL, qui s’occupera de récupérer les données depuis la base de données ainsi que depuis l’API de Web radios.

La couche BLL, qui se chargera de formater les données brutes reçues par la couche DAL

La couche Présentation, servira d’interface humain-machine elle aura la charge d’afficher les données à l’utilisateurs ainsi que de récupérer ses entrées.

Quant au design paterne, j’utilisera MVVM. Les view et les viewModel seront inclus dans la couche de Présentation. Le model sera l’ensemble de la couche DAL et BLL combiné.

Une partie DTO sera communes à toutes les couches, elle aura pour rôle de fournir le model des objets. Si une méthode est commune à toute les couches, elle pourra être placée dans la zone « Méthode commune »

Figure 1 Illustration de l'architecture

### Librairie utilisées

API ShoutCast

ShoutCast est une plateforme de radio amateur qui propose plus de 50 000 radios. Elle propose aussi une API que j’utiliserais pour gérer la partie radio de l’application

MvvmLight

Permet la simplification des fonctionnalités propre à MVVM, comme le « Messenger », les « Command », et les mise à jour de la vue

EntityFramwork

ORM

Mahapps.Metro

Ajoute des éléments graphiques pour rendre l’interface plus moderne

NAudio

Permet la lecture des fichiers et flux audio

NUnit

Ajoute des fonctionnalités aux tests unitaire

System.Data.SQLite

Permet l’utilisation d’une base de données SQLite. Cette librairie inclus les binaires précompilés

SQLite.CodeFirst

Permet d’utiliser les actions de EntityFramwork avec une base de données SQLite

### Structure du code

Le code sera structuré de manière suivante :

- DAL Projet Data access layer

  - API Dossier

    - Shoutcast	 Contient toute les fonctions concernant l’API de ShoutCast

  - Database Dossier

    - Configuration Contient la configuration de la base de données, ainsi que le SEED

    - DbContext Crée un contexte de la base de données en utilisant une connexion string

    - Repository Class générique permettant d’effectuer les actions de base sur la base de données (CRUD)

- BLL Projet Business logic layer

  - AlbumData Permet d’effectuer des actions sur les données relatives aux albums

  - ArtistData Permet d’effectuer des actions sur les données relatives aux artistes

  - RadioData Permet d’effectuer des actions sur les données relatives aux radios

  - TrackData Permet d’effectuer des actions sur les données relatives aux morceaux

  - SearchData Permet d’effectuer des actions de recherches

  - FavoriteData Permet d’effectuer des actions sur les données relatives aux favoris

  - GeneralData Permet d’effectuer des actions sur les données relatives aux fonctionnalités générales de l’application

- Presentation Projet Presentation

  - Helper Dossier contenant les classes utiles à la logique de l’application

    - Context Gère le contexte applicatif du lecteur, contiendra par exemple la liste de lecture

    - MusicPlayer Fonctions relative au lecteur de musique (play, pause, etc)

    - MusicSync Fonctions relative à la synchronisation des pistes musicales depuis l’ordinateur

    - RightClick Fonctions relative au clic droit

  - View Dossier contenant les vues de l’application

    - Flyout Dossier contant les flyout de l’application

      - MusicFlyoutView Flyout qui contiendra une liste soit d’album, soit d’artistes, soit de morceaux

      - PropertyFlyoutView Flyout contenant les propriétés d’un morceau

      - ReadingFlyoutView Flyout contenant la liste de lecture

      - RunningFlyoutView Flyout contenant la vue du morceau en cours

      - SettingFlyoutView Flyout contenant les options de l’applications

    - List Dossier contenant les listes de l’application

      - AlbumListView Liste d’albums

      - ArtistListView Liste d’artistes

      - FavoriteListView Liste des favoris

      - GenreListView Liste des genres

      - PlaylistListView Liste des playlists

      - ReadingListView Liste des morceaux en lecture

      - RecentListView Liste des dernières radios écoutées

      - SuggestionListView Liste de suggestion

      - TrackListView Liste de morceaux

    - MusicView Vues de la page musique

    - PlaylistView Vues de la page playlist

    - RadioView Vues de la page radio

    - SearchView Vues de la page recherche

    - SmallPlayerView Vues du petit lecteur de musique

  - ViewModel Dossier contenant les viewmodels

    - MainViewModel ViewModel parent de tous les autre ViewModels, il est utile en cas de partage entre ViewModels

    - MainWindowViewModel Gère l’affichage de la fenêtre principale

    - MusicViewModel Gère l’affichage de toutes les vues musique (morceaux, artistes, albums et genre)

    - PlayerViewModel Gère l’affichage du petit player, ainsi que l’affichage du grand player dans la vue de la musique en cours

    - PlaylistViewModel Gère l’affichage de la vue playlist

    - PropertyFlyoutViewModel Gère l’affichage de la vue des propriétés

    - RadioViewModel Gère l’affichage de la vue radio

    - SettingFlyoutViewModel Gère l’affichage de la vue de configuration

    - ViewModelLocator ViewModel locator, fait des singletons des ViewModels si l’on veut l’utiliser plusieurs fois avec le même contexte

  - MainWindow Vue de la fenêtre layout, qui sera active sur toutes les vues

- DTO Projet Data access object

  - Entity Dossier contenant toutes les entités qui seront dans la base de données

    - Album Table Album

    - Artist Table Album

    - Track Table Album

    - BaseEntity Contient les propriétés communes à toute les tables

    - Context Table Context

    - Playlist Table Paylist

    - ExcludeFolder Table ExcludeFolder

    - Genre Table Genre

    - Radio Table Radio

  - Audio Contient les propriétés communes entre la table Track et la table Radio

- Shared Projet qui contient les classes susceptibles d’être utilisée dans plusieurs layers

  - MusicFile Effectue des transformations sur les fichiers audios

### Base de données

Normes

Je n’ai pas respecté les normes de codage ETML au niveau de la base de données car avec l’utilisation d’EntityFramework, la base de données devrait au final correspondre à ma structure de données dans le DTO. Certaines classes étant héritées, les noms des entités ne correspondraient plus au nom de leur table

MCD

Figure 2 Modèle conceptuel de données

MLD

Figure 3 Modèle logique de données

### Schéma évènementiel

## Conception des tests

          - Ce paragraphe permet de spécifier la stratégie de test qui sera menée au point 5.1

          - Qui, quand, avec quelles données, dans quel ordre, etc.

          - Avec quels matériels, quels services, etc.

## Planification détaillée

          - A ce stade, après l’analyse complète du projet, un planning détaillé et complet (avec tâches, sous-tâches, dépendances, durée, …) peut être finalisé.

          - Le planning détaillé doit s’inscrire dans le planning initial. Il faut que l’on puisse situer cette planification détaillée par rapport à la planification initiale.

# Réalisation

## Dossier de Réalisation

          - Cette partie permet de reproduire ou reprendre le projet par un tiers.

          - Pour chaque étape, il faut décrire sa mise en œuvre. Typiquement :

            - Versions des outils logiciels utilisés (OS, applications, pilotes, librairies, etc.)

            - Configurations spéciales des outils (Equipements, PC, machines, outillage, etc.)

            - Code source commenté des éléments logiciels développés.

            - Modèle physique d’une base de données.

            - Arborescences des documents produits.

            - Schémas, plans d’adressages, plan de nommage, etc.

          - Il faut décrire le parcours de réalisation et justifier les choix.

## Modifications

          - Historique des modifications demandées (ou nécessaires) aux spécifications détaillées.

          - Date, raison, description, etc.

# Tests

## Dossier des tests

          - On dresse le bilan des tests effectués (qui, quand, avec quelles données…) sous forme de procédure. Lorsque cela est possible, fournir un tableau des tests effectués avec les résultats attendus et obtenus, ainsi que les actions à entreprendre en conséquence (et une estimation de leur durée).

          - Si des tests prévus dans la stratégie n'ont pas pu être effectués :

            - raison, décisions, etc.

          - Liste des bugs répertoriés avec la date de découverte et leur état:

            - Corrigé, date de correction, corrigé par, etc.

# Conclusion

## Bilan des fonctionnalités demandées

          - Il s’agit de reprendre point par point les fonctionnalités décrites dans les spécifications de départ et de définir si elles sont atteintes ou pas, et pourquoi.

          - Si ce n’est pas le cas, estimer en « % » ou en « temps supplémentaire » le travail qu’il reste à accomplir pour terminer le tout.

## Bilan de la planification

          - Distinguer et expliquer les tâches qui ont généré des retards ou de l'avance dans la gestion du projet. Indiquer les différences entre les planifications initiales et détaillées avec le journal de travail.

## Bilan personnel

          - Si c’était à refaire:

            - Qu’est-ce qu’il faudrait garder ? Les plus et les moins ?

            - Qu’est-ce qu’il faudrait gérer, réaliser ou traiter différemment ?

          - Qu’est que ce projet m’a appris ?

          - Suite à donner, améliorations souhaitables, …

          - Remerciements, signature, etc.

# Divers

## Journal de travail

          - Date, activité (description qui permet de reproduire le cheminement du projet), durée, liens et références sur des documents externes. Lorsqu’une activité de recherches a été entreprise, il convient d’énumérer ce qui a été trouvé, avec les références.

## Bibliographie

          - Références des livres, revues et publications utilisés durant le projet.

## Webographie

          - Références des sites Internet consultés durant le projet.

# Annexes

          - Cahier des charges

## Cahier des charges

## Gantt

          - Listing du code source (partiel ou, plus rarement complet)

          - Guide(s) d’utilisation et/ou guide de l’administrateur

          - Etat ou « dump » de la configuration des équipements (routeur, switch, robot, etc.).

          - Extraits de catalogue, documentation de fabricant, etc.